RAPPORT D'AUDIT TECHNIQUE DeepVision CIFAR-10 État des lieux & Plan de refonte vers les standards Computer Vision / MLOps de niveau industriel

| Projet | deepvision-cifar10-classifier |
| --- | --- |
| Auteur | Mohamed Lamine OULD BOUYA |
| Profil ciblé | Machine Learning Engineer — Computer Vision & Multimodal AI |
| Type de livrable | Audit exhaustif + Plan de refonte industrielle |
| Périmètre | Code source, notebook, modèle, packaging, MLOps, DevOps, documentation |
| Référentiels comparés | noaa-weather-mlops-pipeline, credit-default-mlops-pipeline |
| Date d'émission | 26 avril 2026 |
| Version | 1.0 |
| Statut | Pré-refonte — point zéro |

Vocation de ce document Ce rapport établit un diagnostic exhaustif du projet deepvision-cifar10-classifier dans son état actuel et propose un plan de refonte aligné sur les meilleurs standards de l'ingénierie Computer Vision et MLOps modernes. Il sert de référence d'engagement entre l'auteur et l'équipe projet (Claude) pour structurer la transformation du dépôt en livrable de portfolio professionnel adapté à une recherche d'emploi de niveau Bac+5 en France sur les profils Computer Vision Engineer / ML Engineer / Data Scientist senior.

# Sommaire

Ce document est structuré en onze sections pour permettre une lecture séquentielle ou ciblée.

# 1. Résumé exécutif

Le projet deepvision-cifar10-classifier dans son état actuel est un travail académique de bon niveau qui démontre la progression méthodologique d'un MLP basique vers un EfficientNetB0 fine-tuné atteignant 93 % d'accuracy sur CIFAR-10. C'est un atout réel mais non suffisant pour un portfolio d'ingénieur Computer Vision visant des postes de niveau professionnel sur le marché français.

L'audit révèle que le projet souffre des limitations classiques d'un livrable étudiant : tout le pipeline est concentré dans un unique notebook Jupyter (99,4 % du repo), il n'existe ni package Python, ni tests, ni containerisation, ni API REST, ni CI/CD, ni tracking d'expériences. Le modèle .h5 de 33 Mo est commité directement dans Git, plusieurs bugs subtils sont présents dans le code, et le README ne reflète pas le niveau attendu d'un ingénieur ML senior.

À l'issue de la refonte proposée dans ce rapport, le projet sera transformé en pipeline Computer Vision production-ready aligné sur les standards industriels déjà appliqués aux projets noaa-weather-mlops-pipeline et credit-default-mlops-pipeline du même auteur, tout en intégrant les spécificités CV/Deep Learning : interprétabilité (Grad-CAM), monitoring de drift d'images, export ONNX, quantification, benchmarks de latence, et model card.

### Score de maturité actuel — synthèse

| Dimension | Note /5 | Cible /5 | Commentaire bref |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualité scientifique du modèle | 4 | 5 | EfficientNet 93 % solide ; reste à fiabiliser eval |
| Reproductibilité | 2 | 5 | Seed OK mais pas de pin de versions ni Docker |
| Architecture logicielle | 1 | 5 | Monolithe notebook, aucun package src/ |
| Tests automatisés | 0 | 4 | Aucun test |
| Documentation | 2 | 5 | README correct mais monolingue, pas de model card |
| MLOps (tracking / registry / monitoring) | 0 | 5 | Pas de MLflow, pas de monitoring de drift |
| DevOps (Docker, CI/CD, sécurité) | 0 | 5 | Aucun |
| Serving / API | 1 | 4 | Streamlit seul, pas d'API REST |
| Computer Vision spécifique | 2 | 5 | Pas d'interprétabilité, pas d'export ONNX |
| Présentation visuelle (portfolio) | 2 | 5 | Pas de captures, pas de schéma d'archi |
| Score global | 1,4 / 5 | 4,8 / 5 | Marge de progression majeure — refonte structurelle requise |

### Top 5 priorités de refonte

- P1 — Industrialiser le code en package Python (src/deepvision/) avec data, models, training, evaluation, serving, monitoring.

- P2 — Mettre en place MLflow (tracking + Model Registry) et retirer le .h5 du dépôt Git.

- P3 — Exposer le modèle via une API FastAPI documentée (Swagger), instrumentée Prometheus, conteneurisée.

- P4 — Ajouter tests pytest, CI/CD GitHub Actions, Docker Compose, Makefile, pre-commit, ruff, bandit, pip-audit.

- P5 — Refondre la documentation (README bilingue, model card, architecture, captures, GIF de démo, badges).

# 2. Méthodologie d'audit

L'audit a été conduit en quatre passes, du général au spécifique, afin de garantir la traçabilité des constats jusqu'à la ligne de code.

### 2.1 Référentiels mobilisés

- Standards MLOps Google ML Maturity Model (Levels 0 à 2) et Microsoft MLOps Maturity Model.

- Bonnes pratiques officielles TensorFlow / Keras pour le Transfer Learning et le Fine-Tuning.

- Recommandations Hugging Face pour les Model Cards et la diffusion responsable de modèles.

- Patterns industriels observés sur les projets de référence : noaa-weather-mlops-pipeline et credit-default-mlops-pipeline.

- PEP 8, PEP 517/621, ruff, bandit, pip-audit, pre-commit, conventional commits.

- Standards de containerisation OCI, Docker Compose, multi-stage builds, distroless.

### 2.2 Passes d'analyse

- Passe 1 — Inventaire structurel : parcours arborescent, taille des fichiers, statistiques Git.

- Passe 2 — Lecture intégrale du code : notebook (12 cellules), app.py (68 lignes), requirements.txt, .gitignore, README.md.

- Passe 3 — Détection de bugs : exécution mentale du flot de données, incohérences entre cellules, edge cases.

- Passe 4 — Analyse de l'écart vs. cible industrielle : matrice de capacités attendues × capacités présentes.

### 2.3 Critères d'évaluation

Chaque dimension est notée sur 5, où 0 = absent, 1 = embryonnaire, 2 = présent mais non outillé, 3 = correct mais non automatisé, 4 = robuste et automatisé, 5 = état de l'art industriel et démontrable en entretien.

# 3. Inventaire structurel du dépôt

Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des artefacts du dépôt à la date d'audit, à l'exception des fichiers internes de Git et de l'environnement virtuel.

| Fichier / Dossier | Nature | Volume | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| Notebooks/Projet_Vision_CIFAR10.ipynb | Notebook ML | 12 cellules (5 code + 7 markdown) | Pipeline complet en mono-fichier |
| models/best_model_efficientnet_aug.h5 | Modèle binaire | 33 Mo | Commité dans Git (anti-pattern) |
| app.py | Streamlit UI | 68 lignes | Démo interactive avec bugs mineurs |
| requirements.txt | Dépendances | 6 paquets, non pinnés | Reproductibilité fragile |
| .gitignore | Config Git | 17 lignes | Couvre venv, manque h5/mlruns |
| README.md | Documentation | 4 694 octets | Français uniquement, pas de badges CI |
| .venv/ | Env virtuel local | Plusieurs Mo | Correctement ignoré |
| .git/ | Métadonnées Git | — | 15 commits, branche main |

Constat structurel La répartition Jupyter Notebook 99,4 % / Python 0,6 % est révélatrice : le projet est en réalité un livrable d'expérimentation, pas un livrable d'ingénierie. Aucune séparation des responsabilités, aucune réutilisabilité, aucun packaging. Pour un profil ML Engineer, le ratio attendu est l'inverse : ~10–20 % de notebooks (exploration, démonstration) et ~80–90 % de Python pur (modules, tests, services).

# 4. État des lieux détaillé fichier par fichier

## 4.1 README.md

### Points positifs

- Structure lisible avec sections bien identifiées (Objectifs, Architectures comparées, Méthodologie, Résultats).

- Tableau de comparaison MLP / CNN / EfficientNet avec accuracy chiffrée.

- Mention explicite de l'impact de la Data Augmentation par classe (Chat, Chien, Oiseau).

- Coordonnées auteur et lien Portfolio présents.

### Points faibles

- Document monolingue (français) — un projet portfolio CV pour le marché français a tout intérêt à fournir aussi une version anglaise, en particulier pour les recruteurs internationaux et les ATS.

- Aucun badge (CI, license, Python version, Docker, MLflow, accuracy) — visuellement faible.

- Aucune capture d'écran ni GIF de démonstration.

- Aucun schéma d'architecture (diagramme du pipeline, du flot de données, de l'API).

- Lien d'installation contient « VOTRE_NOM_UTILISATEUR » au lieu de « Momo3972 ».

- Section « Statut : TERMINÉ » figée — devra être versionnée.

- Aucun lien vers une démo en ligne (Hugging Face Space, Streamlit Cloud, Render).

- Pas de model card, pas de section « Limitations & Biais », pas de section « Sécurité ».

- Pas de bloc « Citation » BibTeX si quelqu'un veut citer le projet.

### Action de refonte

Refonte README Réécriture complète en deux fichiers : README.md (anglais, version primaire) + README_FR.md (français, version secondaire), avec : badges complets en en-tête, schéma d'architecture (PNG ou Mermaid), capture annotée de l'app Streamlit, GIF de la démo, sommaire cliquable, model card intégrée, table des matières, badges CI / license / Python / Docker / coverage, lien démo en ligne, citation BibTeX.

## 4.2 requirements.txt

### Contenu actuel

tensorflow numpy matplotlib seaborn scikit-learn streamlit Pillow

### Points faibles

- Aucune version pinnée : un environnement reconstruit dans 6 mois pourra installer une version majeure incompatible (ex. TensorFlow 2.20).

- Pas de contrainte minimale ni de borne supérieure.

- Mélange production / développement : seaborn et matplotlib n'ont rien à faire dans une image Docker de serving.

- Manque les dépendances induites par les améliorations à venir (FastAPI, Uvicorn, Pydantic, MLflow, Prometheus client, EvidentlyAI, ONNX, etc.).

- Pas de fichier dérivé requirements-dev.txt pour les outils de qualité (pytest, ruff, bandit, pre-commit, mypy).

### Action de refonte

Refonte requirements Découpage en pyproject.toml (PEP 621) + requirements/{base,prod,dev,serving,training}.txt, avec versions pinnées via pip-tools, séparation production / développement / training, et alignement strict sur les versions Python 3.11.

## 4.3 .gitignore

### Points positifs

- Couvre les environnements virtuels (.venv, venv, env).

- Couvre les fichiers compilés Python (__pycache__, *.pyc).

- Couvre les checkpoints Jupyter.

- Couvre les fichiers système (DS_Store, Thumbs.db).

### Points faibles

- N'ignore pas les artefacts de modèles (.h5, .keras, .onnx, .tflite, .pb, .ckpt) — c'est précisément la raison pour laquelle le modèle de 33 Mo est commité.

- N'ignore pas les artefacts MLflow (mlruns/, mlartifacts/).

- N'ignore pas les caches d'outils (.pytest_cache, .ruff_cache, .mypy_cache, htmlcov, .coverage).

- N'ignore pas les fichiers IDE (.idea/, .vscode/ partiel).

- N'ignore pas les fichiers de secrets (.env, .env.local, *.key, *.pem).

- N'ignore pas les artefacts de build (dist/, build/, *.egg-info).

### Action de refonte

Refonte .gitignore Construction d'un .gitignore exhaustif basé sur les templates GitHub officiels Python + JupyterNotebooks + VisualStudioCode, complété par les exclusions ML (mlruns, models/*.h5, *.keras, *.onnx, *.tflite, *.pb, *.ckpt, data/raw, data/processed) et les caches qualité.

## 4.4 app.py — Application Streamlit

### Points positifs

- Cache du modèle via @st.cache_resource (bonne pratique Streamlit).

- Gestion de spinner pendant le chargement et la prédiction (UX correcte).

- Affichage du top-3 lorsque la confiance est inférieure à 99 %.

- Try/except sur le chargement du modèle (résilience).

### Bugs et défauts identifiés

Bug critique #1 — Double softmax Le modèle se termine déjà par une couche Dense(NUM_CLASSES, activation='softmax'). Pourtant, le code applique tf.nn.softmax(predictions[0]) à nouveau, ce qui conduit à une double normalisation et écrase artificiellement les écarts de probabilité (la distribution devient quasi-uniforme). De plus, la variable score résultante n'est jamais utilisée par la suite : confidence = np.max(predictions) lit directement les probabilités brutes du modèle. Le code est donc à la fois redondant et incohérent.

Bug #2 — Redimensionnement destructif à 32×32 Toute image utilisateur (souvent en HD) est ramenée à 32×32 px. Or le modèle EfficientNetB0 effectue ensuite une couche Resizing(160, 160) en interne. Le passage via 32×32 introduit donc une perte d'information massive en amont. La bonne pratique est de redimensionner directement à 160×160 (ou la taille native de la couche Resizing) et de laisser le pipeline interne gérer.

Bug #3 — Absence de conversion RGB Une image PNG avec canal alpha (RGBA) ou une image en niveaux de gris (L) lèvera une erreur shape mismatch lors de l'inférence. Il manque un image = image.convert('RGB') systématique avant tout traitement.

Bug #4 — use_column_width déprécié st.image(..., use_column_width=True) est marqué deprecated depuis Streamlit 1.32+. Il sera supprimé prochainement et émet déjà un FutureWarning. À remplacer par use_container_width=True.

### Autres faiblesses

- Chemin du modèle codé en dur : 'models/best_model_efficientnet_aug.h5' — incompatible avec le déploiement (variables d'environnement manquantes).

- Aucune validation de la taille de l'image en entrée (DoS possible avec une image de 100 MB).

- Aucune validation MIME ni magic bytes — un attaquant peut uploader un fichier mal formé.

- Pas de logging structuré — toutes les inférences sont invisibles.

- Pas d'instrumentation Prometheus (latence, throughput, erreurs).

- Pas de version du modèle affichée à l'utilisateur.

- Pas d'images d'exemple cliquables pour démonstration rapide.

- Pas d'explicabilité (Grad-CAM, saliency map) alors que c'est attendu sur un livrable Computer Vision sénior.

- CLASS_NAMES dupliqué entre app.py et le notebook — source de divergence.

- Pas de séparation préprocessing / inférence / post-traitement.

- Pas de mode batch (1 image à la fois).

### Action de refonte

Refonte app.py Refonte complète en src/deepvision/streamlit_app.py s'appuyant sur src/deepvision/serving/preprocess.py et src/deepvision/evaluation/interpretability.py. Ajout de : conversion RGB, validation taille/format, instrumentation Prometheus, Grad-CAM affiché à côté de la prédiction, exemples cliquables, version du modèle (issue de MLflow Registry), batch upload.

## 4.5 Notebooks/Projet_Vision_CIFAR10.ipynb

### Points positifs

- Structure pédagogique progressive : Setup → MLP → CNN → Transfer Learning → Évaluation.

- Reproductibilité partielle : SEED=42 fixé pour Python, NumPy, TensorFlow.

- Split stratifié 80/20 via train_test_split avec stratify=y_full.

- Architecture CNN VGG-style cohérente : 3 blocs convolutifs avec BatchNormalization et Dropout progressif (0,2 → 0,3 → 0,4 → 0,5).

- Stratégie en deux temps pour l'EfficientNetB0 (feature extraction puis fine-tuning des 40 dernières couches avec lr = 1e-5) — conforme aux bonnes pratiques.

- Callbacks EarlyStopping et ReduceLROnPlateau correctement configurés.

### Bugs et défauts identifiés

Bug critique #1 — Double prédiction et commentaire compromettant Cellule 5 : la ligne y_pred_probs = model_tl.predict(X_train, batch_size=BATCH_SIZE) # Oups, X_test ! est suivie immédiatement de y_pred_probs = model_tl.predict(X_test, batch_size=BATCH_SIZE). La première prédiction est exécutée pour rien (perte de temps de calcul significative sur 48 000 images), et le commentaire « Oups » donne une impression d'amateurisme dans un livrable destiné à des recruteurs.

Bug critique #2 — Incohérence Train/Test entre MLP/CNN et EfficientNet Le MLP et le CNN sont entraînés sur X_train issu d'un split stratifié 80/20 (48 000 images d'entraînement, 12 000 de test). L'EfficientNet est entraîné sur x_train_raw issu de cifar10.load_data() avec son split natif 50 000 / 10 000. L'évaluation finale (matrice de confusion, classification report) est effectuée sur X_test (12 000 images), mais le modèle EfficientNet a vu certaines de ces images pendant l'entraînement (chevauchement ~20 %). Conséquence : l'accuracy de 93 % annoncée est SURESTIMÉE par fuite de données (data leakage). Le score réel sur un vrai jeu de test isolé sera inférieur. C'est un point qu'un recruteur senior remarquera immédiatement.

Bug #3 — Chemin de sauvegarde Colab codé en dur model_aug.save('/content/drive/My Drive/Projet_CIFAR10/models/best_model_efficientnet_aug.h5') ne fonctionnera jamais hors d'un environnement Colab connecté à Google Drive. Le notebook n'est donc pas réellement reproductible.

Bug #4 — MLP et CNN jamais évalués sur le test set Le notebook entraîne MLP et CNN avec validation_split=0.2 (qui découpe la validation depuis le train) et n'effectue aucun model.evaluate(X_test_norm, y_test_enc) pour ces deux modèles. Les chiffres ~48 % et ~75 % annoncés dans la conclusion proviennent donc de la validation interne, pas du test set. Cela invalide la rigueur de la comparaison.

### Autres faiblesses

- Format de sauvegarde .h5 obsolète — TensorFlow recommande .keras (Keras 3) ou SavedModel pour la production.

- Aucune sauvegarde des CLASS_NAMES, des stats d'entrée, du hash du dataset, ni d'un fichier preprocessing.json — incompatible avec un usage industriel.

- Aucun tracking d'expériences — chaque run est perdu, on ne peut pas comparer 10 runs ni reprendre le meilleur.

- get_callbacks et plot_history sont redéfinis dans la cellule EfficientNet — duplication.

- Aucune mixed-precision training (policy='mixed_float16'), qui aurait pu accélérer l'entraînement de 2× sur GPU récent.

- Aucun tf.data.Dataset pipeline avec prefetch / cache — l'entraînement charge tout en mémoire NumPy.

- Aucun export ONNX, aucune quantification, aucune conversion TFLite — pas de chemin vers la production edge.

- Aucune analyse d'interprétabilité (Grad-CAM, attention map) — c'est pourtant le pilier d'un livrable Computer Vision.

- Aucune analyse d'erreurs ciblée (afficher les images mal classées par classe) au-delà de la matrice de confusion.

- Aucun calcul de calibration (temperature scaling, ECE).

- Aucune comparaison avec d'autres backbones (ResNet50, MobileNetV3, ConvNeXt-Tiny, ViT).

- Aucun test à différents seeds pour évaluer la variance.

- Aucune analyse de robustesse (corruptions CIFAR-10-C, perturbations adversariales).

- Le notebook contient encore les outputs cellule mais le code est incohérent par endroit (cellule 5 reload cifar10 au lieu d'utiliser le split déjà fait).

### Action de refonte

Refonte du notebook Éclatement en 5 notebooks ciblés (01_eda, 02_baseline_mlp, 03_cnn, 04_efficientnet, 05_evaluation) qui n'appellent plus que le code du package src/deepvision/. Le notebook devient un livrable de démonstration, pas le moteur d'entraînement. Le moteur passe en src/deepvision/training/train.py orchestré par MLflow et lancé via une CLI Typer ou Hydra.

## 4.6 models/best_model_efficientnet_aug.h5

### État actuel

- Fichier binaire de 33 Mo commité directement dans Git.

- Format .h5 (HDF5) — format Keras 2 historique, désormais obsolète.

- Aucune métadonnée associée (version, commit hash, dataset hash, métriques).

### Problèmes

- Anti-pattern Git : les fichiers binaires lourds gonflent l'historique. Chaque nouveau modèle ajoute 33 Mo, et l'historique conserve toutes les versions à perpétuité.

- Pas de versionning sémantique du modèle — impossible de rollback, impossible de comparer.

- Pas de signature de modèle (entrées attendues, sorties), ce qui empêche le serving générique.

- Couplage fort : si on déplace le fichier, le code casse.

### Action de refonte

Refonte du modèle binaire Sortir le .h5 du dépôt Git via git filter-repo, ajouter *.h5 au .gitignore, publier le modèle dans un Model Registry MLflow local (mlruns/) qui est lui-même persisté dans un volume Docker. Migration vers le format .keras (Keras 3 natif) avec model.save('model.keras'). Ajout d'une signature MLflow et d'un fichier model_metadata.json avec version, hash dataset, métriques de validation, date d'entraînement.

# 5. Score de maturité — matrice détaillée

La grille suivante détaille treize dimensions critiques. Pour chacune, on liste les éléments présents et les éléments absents, puis on attribue une note brute.

| Dimension | Présent | Absent (1) | Absent (2) | Absent (3) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reproductibilité | Seed fixé en Python | Pas de pin de versions | Pas de Dockerfile | Pas de seed sur Keras/TF deterministic ops | 2 |
| Architecture logicielle | Notebook structuré | Pas de package src/ | Pas de séparation des responsabilités | Pas de CLI | 1 |
| Tests | — | Aucun test unitaire | Aucun test d'intégration | Aucune couverture mesurée | 0 |
| Documentation | README correct | Monolingue | Pas de model card | Pas de docs en ligne | 2 |
| Tracking d'expériences | — | Pas de MLflow | Pas de Weights & Biases | Pas de TensorBoard | 0 |
| Model Registry | — | Modèle commité dans Git | Pas de versioning | Pas de signature | 0 |
| Serving | Streamlit basique | Pas d'API REST | Pas de batching | Pas de tensor serving | 1 |
| Monitoring & Observabilité | — | Pas de Prometheus | Pas de Grafana | Pas de drift | 0 |
| CI/CD | — | Pas de GitHub Actions | Pas de build Docker | Pas de tests automatisés | 0 |
| Sécurité du code | — | Pas de bandit | Pas de pip-audit | Pas de dependabot | 0 |
| Qualité du code | Indentation correcte | Pas de ruff | Pas de pre-commit | Pas de mypy | 1 |
| Computer Vision spécifique | EfficientNet OK | Pas de Grad-CAM | Pas d'export ONNX | Pas de quantification | 2 |
| Présentation visuelle (portfolio) | README structuré | Pas de captures | Pas de schéma archi | Pas de démo en ligne | 2 |

# 6. Synthèse des bugs et défauts identifiés

Quatorze bugs ou défauts sérieux sont consolidés ci-dessous. Tous seront corrigés au cours de la refonte.

| ID | Description | Sévérité | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | app.py — Double softmax | Critique | Distribution de probabilité écrasée, indice de confiance trompeur |
| B2 | app.py — Resize destructif à 32×32 | Élevé | Perte d'information majeure avant le pipeline interne |
| B3 | app.py — Pas de conversion RGB | Élevé | Crash sur images PNG avec alpha ou niveaux de gris |
| B4 | app.py — use_column_width déprécié | Faible | FutureWarning Streamlit, futur breakage |
| B5 | Notebook — Double prédiction commentée Oups | Critique | Calcul perdu et signal d'amateurisme dans le code livré |
| B6 | Notebook — Data leakage MLP/CNN vs EfficientNet | Critique | Le 93 % d'accuracy est surestimé par recouvrement train/test |
| B7 | Notebook — Sauvegarde Colab codée en dur | Critique | Notebook non reproductible hors Colab |
| B8 | Notebook — MLP/CNN non évalués sur test | Élevé | Comparaison MLP/CNN/EffNet biaisée méthodologiquement |
| B9 | Modèle commité dans Git | Élevé | Historique Git pollué, pas de versionning |
| B10 | requirements.txt non pinnés | Élevé | Reproductibilité fragile, builds futurs cassables |
| B11 | .gitignore — *.h5 non ignoré | Élevé | Cause directe de B9 |
| B12 | CLASS_NAMES dupliqué app.py / notebook | Faible | Risque de divergence silencieuse |
| B13 | Aucun logging structuré | Élevé | Inférences invisibles, debug impossible en prod |
| B14 | Aucune validation d'entrée utilisateur | Élevé | Vecteur d'attaque DoS / fichiers malformés |

# 7. Plan exhaustif des améliorations

Les améliorations sont regroupées en sept catégories. Chaque catégorie liste les actions à entreprendre, l'effort estimé et le bénéfice attendu pour le portfolio.

## 7.1 Ingénierie logicielle

- Création d'un package Python src/deepvision/ avec sous-modules data, models, training, evaluation, serving, monitoring, utils.

- Adoption de pyproject.toml (PEP 621) pour le packaging, avec setuptools ou hatchling.

- Mise en place d'un Makefile (install, train, test, lint, docker-build, docker-up, format) pour un onboarding 30 secondes.

- CLI moderne via Typer ou Hydra pour orchestrer training, evaluation, export ONNX, benchmark.

- Configuration centralisée via Pydantic Settings + fichiers YAML (configs/{train,serve}.yaml).

- Logging structuré via structlog ou loguru avec niveau JSON en production.

- Pré-commit hooks : ruff, ruff-format, mypy, bandit, gitleaks, trailing-whitespace, end-of-file-fixer, check-yaml.

- Conventional Commits pour l'historique Git + génération automatisée du CHANGELOG.md.

## 7.2 MLOps

- Tracking complet via MLflow : params, metrics par époque, artifacts (figures, classification report, confusion matrix), tags (model_arch, dataset_version, git_commit).

- Model Registry MLflow : promotion staging → production avec gating manuel ou automatique sur seuils de métriques.

- Signature MLflow + ModelSignatureEnforcement (entrée Image[3,32,32], sortie Probabilities[10]).

- Évaluation off-line systématique : métriques par classe (precision, recall, F1), top-k accuracy, calibration (ECE), matrice de confusion normalisée.

- Robustness benchmark : CIFAR-10-C (15 corruptions × 5 sévérités) pour mesurer la dégradation.

- Monitoring de drift d'images en production via embedding shift (KL divergence sur les features de la pénultième couche, ou Wasserstein distance).

- Détection d'OOD (out-of-distribution) via score d'énergie ou Mahalanobis distance — utile car CIFAR-10 est petit et l'utilisateur peut envoyer n'importe quoi.

- DVC ou MLflow Artifacts pour versionner les datasets et les modèles, jamais Git.

- Reproductibilité totale : seed sur Python, NumPy, TensorFlow, CUDA + tf.config.experimental.enable_op_determinism().

## 7.3 Computer Vision spécifique

- Ajout d'un module d'interprétabilité Grad-CAM (gradient-weighted class activation mapping) sur la dernière couche convolutive d'EfficientNet, exposé dans Streamlit et FastAPI.

- Saliency maps (Vanilla Gradients, Integrated Gradients) en complément.

- Comparaison de backbones : EfficientNetB0, MobileNetV3-Small, ResNet50V2, ConvNeXt-Tiny, ViT-Small. Le tableau de comparaison devient un argument de démonstration de maîtrise.

- Mixed precision training (mixed_float16) pour accélérer 1,5–2× sur GPU récent.

- Pipeline tf.data avec prefetch, cache, shuffle, parallel map — passage à tf.data.AUTOTUNE.

- Augmentations avancées via Albumentations ou Keras-CV : Mixup, CutMix, AutoAugment, RandAugment.

- Test-Time Augmentation (TTA) à l'inférence pour gagner 1 à 2 points d'accuracy.

- Export ONNX via tf2onnx avec optimisation graphe.

- Quantification post-training INT8 via TensorFlow Lite ou ONNX Runtime — bénéfice : taille divisée par 4, latence ÷ 2 sur CPU.

- Conversion TFLite pour démontrer le chemin edge / mobile.

- Benchmark de latence (ms p50, p90, p95, p99) sur CPU et GPU pour TF, ONNX, TFLite — table comparative dans le README.

- Calibration via temperature scaling + report ECE (Expected Calibration Error).

- Analyse d'erreurs : top-k images les plus mal classées par classe, sauvegardées dans docs/error_analysis/.

## 7.4 Serving / API

- API REST FastAPI exposant /predict (upload image), /predict_batch, /predict_url, /explain (Grad-CAM), /health, /ready, /metrics, /meta.

- Schemas Pydantic stricts pour les entrées et sorties.

- Validation : taille max 10 Mo, MIME jpg/png/webp, magic bytes, dimensions max 4096×4096.

- Rate limiting via slowapi.

- CORS configurable via variables d'environnement.

- Authentification optionnelle via API key (header X-API-Key) pour la démo en ligne.

- Endpoint /metrics au format Prometheus (latence histogram, throughput counter, errors counter, model_load_time gauge).

- Logging des inférences (image_hash, predicted_class, confidence, latency_ms, model_version) avec rotation et anonymisation.

- Documentation Swagger auto-générée + ReDoc + collection Postman exportée dans docs/.

## 7.5 DevOps

- Dockerfile multi-stage : builder (compilation) + runtime distroless (image finale ~150 Mo). Variants : api, streamlit, training (avec CUDA).

- docker-compose.yml orchestrant 6 services : api, streamlit, mlflow, prometheus, grafana, drift-monitor.

- Healthchecks Docker sur chaque service.

- .dockerignore explicite pour exclure tests, docs, mlruns du build.

- CI GitHub Actions : workflow ci.yml (lint + test + coverage), workflow security.yml (bandit + pip-audit + trivy), workflow docker.yml (build + push GHCR), workflow docs.yml (mkdocs gh-pages).

- Badge CI dans le README, badge license, badge Python, badge Docker pulls, badge coverage, badge MLflow.

- Branch protection rules + PR template + issue templates (bug, feature, model).

- Dependabot pour pip et docker.

- Sécurité : bandit (analyse statique), pip-audit (CVE), trivy (image), gitleaks (secrets), CodeQL.

## 7.6 Documentation

- README.md en anglais avec badges, sommaire, schéma d'architecture, capture annotée de Streamlit, GIF de démo, tableau de résultats avec ECE et latence, model card intégrée, lien démo en ligne.

- README_FR.md en français pour le marché local.

- docs/ avec mkdocs-material : architecture.md, model_card.md, api.md, training_guide.md, deployment.md, monitoring.md, faq.md.

- Schéma d'architecture en Mermaid (svg auto-généré) ET image PNG haute résolution.

- Captures d'écran annotées : MLflow UI, Grafana dashboard, Swagger, Streamlit avec Grad-CAM.

- Model Card complète : intended use, training data, evaluation data, performance metrics globales et par classe, ethical considerations, caveats, citation.

- CONTRIBUTING.md (guidelines) + CODE_OF_CONDUCT.md + LICENSE (MIT) + SECURITY.md (vulnerability disclosure).

- CHANGELOG.md généré via git-cliff ou commitizen.

- Démo live publiée sur Hugging Face Spaces ou Streamlit Community Cloud, lien dans le README.

## 7.7 Tests

- Tests unitaires (pytest) : tests des fonctions de prétraitement, des architectures (forward pass shape), de la fonction de chargement, des callbacks personnalisés.

- Tests d'intégration : test bout-en-bout train (1 epoch sur 100 images) + save + load + predict.

- Tests d'API : pytest + httpx + TestClient — couverture des endpoints health, predict, predict batch, errors.

- Tests de régression : sur 10 images d'or, l'accuracy doit rester > 90 %.

- Tests de propriété (Hypothesis) : invariance par rotation/flip horizontaux pour les classes symétriques.

- Couverture cible : 80 % minimum sur src/, mesurée via pytest-cov, badge Coveralls ou Codecov.

- Tests de performance : benchmark de latence dans un test marqué @pytest.mark.benchmark, alerte si > 100 ms p95.

# 8. Architecture cible

### 8.1 Arborescence du dépôt après refonte

deepvision-cifar10-classifier/ ├── .github/ │ ├── workflows/ │ │ ├── ci.yml # lint + test + coverage │ │ ├── security.yml # bandit + pip-audit + trivy │ │ ├── docker.yml # build & push GHCR │ │ └── docs.yml # mkdocs gh-pages │ ├── ISSUE_TEMPLATE/ │ ├── PULL_REQUEST_TEMPLATE.md │ └── dependabot.yml ├── configs/ │ ├── train.yaml # hyperparams entraînement │ ├── serve.yaml # API + monitoring │ └── monitoring.yaml # drift + alerting ├── docs/ │ ├── assets/ # captures, GIFs, diagrammes │ ├── architecture.md │ ├── model_card.md │ ├── api.md │ ├── training_guide.md │ ├── deployment.md │ ├── monitoring.md │ ├── faq.md │ └── index.md ├── notebooks/ │ ├── 01_eda.ipynb │ ├── 02_baseline_mlp.ipynb │ ├── 03_cnn_from_scratch.ipynb │ ├── 04_efficientnet_transfer.ipynb │ └── 05_evaluation_interpretability.ipynb ├── src/ │ └── deepvision/ │ ├── __init__.py │ ├── __main__.py # entry CLI Typer │ ├── config.py # Pydantic Settings │ ├── data/ │ │ ├── loader.py │ │ ├── augmentation.py │ │ └── preprocessing.py │ ├── models/ │ │ ├── mlp.py │ │ ├── cnn.py │ │ ├── efficientnet.py │ │ └── registry.py # factory │ ├── training/ │ │ ├── train.py │ │ ├── callbacks.py │ │ └── mlflow_utils.py │ ├── evaluation/ │ │ ├── metrics.py │ │ ├── calibration.py │ │ ├── robustness.py # CIFAR-10-C │ │ └── interpretability.py # Grad-CAM, IG │ ├── serving/ │ │ ├── api.py # FastAPI │ │ ├── schemas.py │ │ ├── preprocess.py │ │ ├── inference.py │ │ └── prometheus.py │ ├── monitoring/ │ │ ├── drift.py # embedding drift │ │ └── ood.py # OOD detection │ ├── streamlit_app.py │ └── utils/ │ ├── logging.py │ ├── seed.py │ └── io.py ├── tests/ │ ├── unit/ │ ├── integration/ │ ├── e2e/ │ └── fixtures/ ├── docker/ │ ├── api.Dockerfile │ ├── streamlit.Dockerfile │ └── training.Dockerfile ├── monitoring/ │ ├── prometheus.yml │ ├── grafana/dashboards/deepvision.json │ └── alerts.yml ├── scripts/ │ ├── export_onnx.py │ ├── quantize_tflite.py │ ├── benchmark_latency.py │ └── generate_demo_assets.py ├── data/ # gitignored ├── models/ # gitignored ├── mlruns/ # gitignored ├── docker-compose.yml ├── Makefile ├── pyproject.toml ├── requirements/ │ ├── base.in / base.txt │ ├── prod.in / prod.txt │ ├── dev.in / dev.txt │ └── training.in / training.txt ├── .pre-commit-config.yaml ├── .gitignore ├── .gitattributes ├── .dockerignore ├── .env.example ├── LICENSE # MIT ├── README.md # English (primary) ├── README_FR.md # Français ├── CHANGELOG.md ├── CONTRIBUTING.md ├── CODE_OF_CONDUCT.md └── SECURITY.md

### 8.2 Flux de données end-to-end

┌────────────────────────────────────────────────┐ │ CLIENT / UTILISATEUR │ └────────────────────┬─────────────────┬─────────────┘ │ image │ image POST ▼ ▼ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────────┐ │ FastAPI :8000 │ │ Streamlit :8501 │ │ /predict │ │ - upload │ │ /predict_batch │ │ - Grad-CAM │ │ /explain │ │ - exemples │ │ /metrics │ └──────────────────────┘ │ /meta /health │ │ └────────┬─────────┘ │ │ load │ load ▼ ▼ ┌──────────────────────────────────────┐ │ MLflow Model Registry │ │ (production / staging / archive) │ └──────────────────┬────────────────────┘ │ ┌────────────────────┼────────────────────┐ ▼ ▼ ▼ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────────┐ │ Prometheus │ │ Grafana │ │ Drift Monitor │ │ scrape │ │ dashboards │ │ (Evidently / │ │ metrics │ │ │ │ embeddings) │ └────────────┘ └────────────┘ └──────────────┘

### 8.3 Cycle de vie du modèle

- Étape 1 — Ingestion : tf.data.Dataset depuis CIFAR-10 + dataset hash + split déterministe.

- Étape 2 — Entraînement : MLflow run avec autolog + callbacks personnalisés. Sauvegarde du modèle en .keras.

- Étape 3 — Évaluation : métriques globales et par classe, calibration ECE, robustness CIFAR-10-C, interprétabilité Grad-CAM.

- Étape 4 — Promotion : si métriques dépassent les seuils, le modèle est promu staging → production via MLflow Registry.

- Étape 5 — Export : ONNX + TFLite INT8 + benchmark de latence. Artifacts attachés au run MLflow.

- Étape 6 — Serving : API FastAPI charge le modèle production depuis MLflow.

- Étape 7 — Monitoring : embeddings collectés en production, comparés à la baseline, alerte si drift > seuil.

# 9. Roadmap de refonte par phases

La refonte est découpée en treize phases, chacune produisant un livrable testable. L'ordre est calibré pour que chaque phase reste compatible avec un éventuel rollback.

| Phase | Intitulé | Effort | Description du livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Préparation | 0,5 j | Sauvegarde de la branche actuelle ; création d'une branche feature/refonte ; nettoyage de l'historique pour retirer le .h5 ; mise en place du nouveau .gitignore. |
| Phase 1 | Packaging Python | 1 j | Création de pyproject.toml ; création de src/deepvision/ avec stubs pour tous les sous-modules ; pré-commit ; ruff ; CLI Typer minimale. |
| Phase 2 | Refonte data & models | 1 j | Migration du code du notebook vers src/deepvision/data/, src/deepvision/models/. Tests unitaires associés. |
| Phase 3 | Training pipeline | 1 j | src/deepvision/training/train.py orchestré par MLflow ; correction des bugs (data leakage, sauvegarde Colab, double prédiction) ; mixed precision. |
| Phase 4 | Évaluation enrichie | 1 j | Métriques par classe, calibration, CIFAR-10-C, Grad-CAM, analyse d'erreurs. |
| Phase 5 | Serving FastAPI | 1 j | API complète avec endpoints, validation Pydantic, Prometheus, logs structurés, tests httpx. |
| Phase 6 | Refonte Streamlit | 0,5 j | Réécriture en s'appuyant sur le module serving ; ajout Grad-CAM ; corrections bugs identifiés. |
| Phase 7 | Conteneurisation | 1 j | Dockerfiles multi-stage ; docker-compose 6 services ; healthchecks ; .dockerignore. |
| Phase 8 | Monitoring & Drift | 1 j | Prometheus + Grafana + dashboards JSON ; module drift sur embeddings ; OOD detection. |
| Phase 9 | CI/CD GitHub Actions | 0,5 j | Workflows ci, security, docker, docs ; badges ; dependabot ; PR/issue templates. |
| Phase 10 | Export ONNX/TFLite | 0,5 j | Conversions, benchmark de latence multi-runtime, table de résultats. |
| Phase 11 | Documentation | 1 j | README EN/FR, mkdocs-material, model card, captures, GIF, démo en ligne. |
| Phase 12 | Recette finale | 0,5 j | Tour complet, validation des badges, vérification des liens, lancement de la démo, rétro. |
| Total | 13 phases | ≈ 10 j | Effort cumulé en jours-homme équivalents (parallélisable selon disponibilité Claude) |

# 10. Stack technologique cible

La stack proposée est cohérente avec celle des projets noaa-weather-mlops-pipeline et credit-default-mlops-pipeline, complétée par les outils spécifiques à la Computer Vision et au Deep Learning.

| Catégorie | Outils & versions |
| --- | --- |
| Langage & runtime | Python 3.11, TensorFlow 2.16+, Keras 3, CUDA 12 (optionnel) |
| Packaging & qualité | pyproject.toml (PEP 621), pip-tools, ruff, mypy, bandit, pre-commit, gitleaks |
| Data & augmentation | tf.data, Albumentations, Keras-CV, scikit-learn |
| Modèles | EfficientNetB0, MobileNetV3, ResNet50V2, ConvNeXt-Tiny, ViT-Small (Keras-CV) |
| Tracking & registry | MLflow 2.x (tracking + Model Registry + signature) |
| Serving | FastAPI, Uvicorn, Pydantic v2, slowapi, python-multipart |
| UI démo | Streamlit 1.32+, st.cache_resource |
| Interprétabilité | tf-explain ou Grad-CAM custom, Integrated Gradients (Captum / TF) |
| Export & inference | tf2onnx, ONNX Runtime, TensorFlow Lite (INT8), tflite-runtime |
| Containerisation | Docker, docker-compose, multi-stage, distroless, BuildKit |
| Observabilité | Prometheus, Grafana, prometheus_client, EvidentlyAI |
| CI/CD | GitHub Actions, GHCR, Dependabot, CodeQL, Trivy |
| Documentation | mkdocs-material, Mermaid, mkdocstrings, GitHub Pages |
| Tests | pytest, pytest-cov, pytest-benchmark, httpx, Hypothesis |
| Démo en ligne | Hugging Face Spaces ou Streamlit Community Cloud + Render pour l'API |

# 11. Livrables attendus & argumentaire d'entretien

## 11.1 Livrables tangibles à l'issue de la refonte

- Dépôt GitHub public deepvision-cifar10-classifier propre, sans .h5, historique sain.

- Image Docker publique sur GHCR : ghcr.io/momo3972/deepvision-api:latest et ghcr.io/momo3972/deepvision-streamlit:latest.

- Démo live accessible publiquement avec URL stable.

- Documentation hébergée sur GitHub Pages (mkdocs-material).

- Model Card publiée.

- Article LinkedIn ou Medium accompagnant la mise en ligne (suggestion).

- Captures haute résolution du dashboard Grafana, du Swagger, du Streamlit + Grad-CAM, de MLflow UI — exploitables dans le CV et lors d'entretiens.

## 11.2 Argumentaire pour la défense en entretien

La refonte permet de défendre des compétences concrètes que peu de candidats junior peuvent prouver :

- « J'ai industrialisé un pipeline Computer Vision end-to-end : data → training tracké MLflow → registry → serving FastAPI → monitoring de drift. »

- « Le modèle EfficientNetB0 atteint 93 % d'accuracy sur CIFAR-10 ; j'ai mesuré sa calibration (ECE), sa robustesse (CIFAR-10-C), et exporté trois variantes (Keras, ONNX, TFLite INT8) avec benchmarks de latence. »

- « J'ai implémenté Grad-CAM pour l'interprétabilité et un détecteur de drift basé sur les embeddings de la pénultième couche, avec dashboard Grafana. »

- « Le projet est conteneurisé en six services orchestrés par Docker Compose et passe une CI complète (lint, tests, sécurité, build) sur GitHub Actions. »

- « La couverture de tests est de 85 % et la documentation est bilingue (FR/EN) et publiée sur GitHub Pages. »

## 11.3 Critères d'acceptation finale

- Test → la commande make demo lance l'ensemble en local en moins d'une minute.

- Test → un push sur main passe la CI verte (lint, tests, sécurité, build, docs).

- Test → l'endpoint /predict répond en < 100 ms p95 sur CPU local pour une image 224×224.

- Test → l'accuracy sur le test set isolé reste > 92 % après correction du data leakage.

- Test → un recruteur peut comprendre le projet en 30 secondes (badges + GIF + tableau de résultats en haut du README).

- Test → un recruteur peut tester la démo en moins de 30 secondes via l'URL live.

# Annexes

### A. Glossaire

- ECE (Expected Calibration Error) : mesure de l'écart entre confiance prédite et accuracy observée.

- Grad-CAM : visualisation des régions de l'image qui pèsent le plus dans la décision du modèle.

- MLflow Registry : entrepôt versionné des modèles, avec stages staging / production / archive.

- ONNX : format intermédiaire neutre permettant le serving multi-runtime.

- Embedding drift : variation statistique des features intermédiaires entre training et production.

- OOD (Out-Of-Distribution) : entrée qui ne ressemble à aucune classe vue à l'entraînement.

### B. Références

- Tan, M. & Le, Q. (2019). EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. ICML.

- Selvaraju et al. (2017). Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization. ICCV.

- Hendrycks & Dietterich (2019). Benchmarking Neural Network Robustness to Common Corruptions and Perturbations. ICLR.

- Mitchell et al. (2019). Model Cards for Model Reporting. FAT*.

- Google. ML Test Score: A Rubric for ML Production Readiness and Technical Debt Reduction. (2017).

### C. Document de référence interne

Ce rapport sera la base de discussion entre l'auteur et l'assistant Claude pour planifier les phases successives de refonte. Toute déviation par rapport à ce plan devra être tracée explicitement dans CHANGELOG.md.